统一社会信用代码

121526255788660461

事业单位法人年度报告书

（  2021  年度）

| 单 位 名 称 | 化德县长顺工业园区管理委员会 |
| --- | --- |

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 化德县长顺工业园区管理委员会 |
| --- | --- | --- |
|  | 宗旨和 业务范围 | 宗旨：为化德县入园企业提供管理服务。业务范围：1、根据国家法律、法规和有关规定，制订园区行政管理办法，会同并协调有关部门编制组织实施园区经济发展规划和园区内基础设施工程建设。2、按照审批权限审批园区内投资项目，会同有关部门管理、审批园区土地的使用。3、处理园区涉外事务和招商引资工作，负责组织建设园区内公益事业，依法保护园区内企业的合法权益。 |
|  | 住 所 | 轻工业园区省道208西 |
|  | 法定代表人 | 孟虎 |
|  | 开办资金 | 114（万元） |
|  | 经费来源 | 财政补助（全额拨款） |
|  | 举办单位 | 化德县人民政府 |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |
|  | 年初数（万元） | 年末数（万元） |
|  | 1372.2 | 1302.4 |
| 网上名称 | 化德县长顺工业园区管理委员会 | 从业人数 | 24 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无。 |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 工业园区现有企业74户，其中规模以上企业18户（铁合金企业12户、建材企业1户、水泥企业1户、服装企业4户），2021年园区内18户规模以上企业完成产值89.64亿元，同比增长4.0%；用电量约47.74亿度，同比下降25.3%；上缴税金2.15亿元，是去年同期的3.6倍；企业实现利润7.4亿元，其中盈利16家，亏损2家；销售收入90.06亿元，同比下降0.77%；提供就业岗位3985个，同比增长4.7%。 （一）园区环境整治工作 一是强化主体意识，明确责任担当。二是加强整治力度，改善园区面貌。三是加强宣传引导，形成整治合力。利用电子屏、悬挂宣传标语等方式在园区开展广泛宣传，定期召开企业座谈会、联席会，及时了解企业生产运行中存在的困难、项目实施中存在的问题，发挥好在政府和企业之间的桥梁纽带作用，讲好园区与企业的辩证关系，工业园区是企业发展的载体，企业是工业园区使用的主体，增强企业爱护环境的意识，为推进园区环境整治工作奠定良好基础，不断凝聚发展共识，推动园区工作开拓新局面、迈上新台阶、做出新贡献。 （二）加快推进工业园区提质振兴，不断完善基础设施和配套能力，积极推进智慧工业园区建设，提升园区产业集聚功能。 （1）着力补齐园区基础设施短板，积极推动雨污分流项目和标准化厂房项目建设进度。 化德县工业园区雨污分流及中水管网、给排水管网升级改造工程项目中污水管道工程部分于2020年8月26日进行了招投标，8月31日向中标企业下达了中标通知书，9月1日签订了施工合同并开工建设，建设内容为污水压力管道3.66公里、污水管道10.3公里，配套检查井、泵站等设施。目前污水管道完成建设14公里并配套检查井，路面换填6公里，完成形象进度约70%。2021年园区管委会依托该项目申报了2000万内蒙古自治区园区发展专项资金和4000万地方专项债券，目前2000万专项资金拨付到位450万，4000万地方专项债券已拨付到位。 化德县长顺工业园区标准化厂房建设项目，计划建设标准化厂房7万平方米，配套办公区、生活区等设施，项目建成后可为后续园区招商引资工作搭建平台，为入园企业提供更多便利，同时进一步提高土地集约化利用程度。目前该项目一期工程即计划投资2000万元的1.4万平米标准化厂房工程，于2020年9月开始实施，目前1.4万平米标准化厂房的基础、钢结构框架、外墙彩钢板、门窗、地面硬化已完成，完成工程形象进度约90%（约1800万的工程量）。2021年3月园区管委会依托该项目申报了2000万内蒙古自治区园区发展专项资金，该笔专项资金已于2021年7月到达县财政。后续标准化厂房建设根据资金筹措情况逐步实施。 （2）推进智慧园区建设，积极谋划项目。 智慧园区指在各类产业园区、集聚区和经济技术开发区、功能区等区域内，按照科学的园区发展理念，以新一代信息技术和智慧应用为支撑，在泛在信息全面感知和互联的基础上，全面整合园区内外的资源，实现人、物、园区功能系统之间无缝连接与协同联动的智能自感知、自适应、自优化，从而对民生、环保、公共安全、园区功能、商务活动等多种园区需求做出智能的响应，形成具备可持续生命力的安全、便捷、高效、绿色的园区形态，使园区管理服务等更高效便捷，实现基础设施网络化、开发管理信息化、功能服务精细化和产业发展智能化。 园区管委会积极谋划了工业园区移动污染源一体化管控平台”建设项目和工业园区地下水环境监测网络建设项目，并列入化德县工业园区的储备项目。同时积极与发改委协调对接，加快上述两个项目的前期手续办理进度，以便能尽快付诸实施。 （三）积极推进县域品牌建设。大力落实《内蒙古自治区人民政府关于进一步实施商标品牌战略的意见》，打造具有影响力的县域品牌。 依托化德县服装双创园升级改造项目，重点打造“魅力昭君”这个服装公共品牌，支持企业购买油胶复合机、设计新款样衣样板，制定“魅力昭君”使用产标准、公共品牌使用管理方案，搭建网红直播间、开设公共品牌的天猫店以及京东店等。 （四）大力推进园区循环化发展，推动废物交换利用、能量梯级利用、废气废水资源循环利用。坚持变废为宝，持续推动余热余气发电、工业固废生产建材、城市废弃物回收再利用，不断延长产业链，提升资源化利用效率。 （五）开展巩固拓展脱贫成果、人居环境整治和户厕整改集中攻坚工作 集中治理攻难点。通过两轮巩固拓展脱贫成果、人居环境整治和户厕整改集中攻坚工作，排查问题漏洞，着眼痛点难点，下大力气攻碉堡、消顽疾。截至目前，共投入30余人次、翻斗车、钩机、装载机10余车次、资金 7万余元，清理卫生死角，针对乡村柴草乱堆乱积，垃圾乱丢乱扔进行集中清理清。通过长效管理和集中整治相结合，村容村貌得到明显改善，初步实现了“环境美、村庄美、庭院美”。 |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无。 |
| 绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 绩效突出。 |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无。 |

填表人： 莘昕  联系电话：15848460318  报送日期：2022年03月30日